## Slide 1: Управление на риска
Лекция 3

## Slide 2: Какво е риск?
Нестабилно състояние или несигурно събитие, което ако се случи ще окаже влияние върху поне един аспект на проекта.

## Slide 3: Видове рискове
Според обхвата:
  рискове на проекта
  рискове на продукта
  бизнес рискове
Могат да бъдат общи за всеки софтуерен продукт и специфични – типични за разработвания.

## Slide 4: Видове рискове
Според възможността да бъдат предвидени:
  очаквани
  предвидими
  непредвидими
Могат да бъдат общи за всеки софтуерен продукт и специфични – типични за разработвания.

## Slide 5: Управление на риска
В своята същност управлението на риска е способността да се предвидят заплахите за проекта и да се минимизират техните неблагоприятни последици. Процесът е итеративен и протича през целия жизнен цикъл на проекта. Той започва с идентифициране на възможните рискове, преминава през анализ на рисковете и планиране на управлението им, след което започва процес на наблюдение и регулярно връщане към процеса на анализ.

## Slide 6: Управление на риска
Risk Management
Identity Risks
Perform Qualitative Risk Analysis
Perform Quantitative Risk Analysis
Plan Risk Responses
Monitoring & Control Risks

## Slide 7: Идентифициране на рисковете
Това е процесът на определяне на рисковете, които могат да повлияят на проекта и документиране на техните характеристики.
В резултат на този процес се създава списък на възможните рискове

## Slide 8: Качествен и количествен анализ на риска
Това е процеса на приоритизиране на рисковете за допълнителен анализ или действия, като се оценява и комбинира вероятността за появата им и въздействието им.
Изготвя се таблица с рисковете и техните оценки чрез предефинирани скали.

## Slide 9: Планиране на действия за преодоляване на риска
Това е процесът на разработване на варианти и действия за подобряване на възможностите и да се намалят заплахите за целите на проекта.
В резултат от планирането на риска се създава План за смекчаване, наблюдение и управление на рисковете

## Slide 10: Мониторинг и контрол
Това е последната дейност от управлението на рисковете. Този процес има няколко основни задачи да потвърди случването на даден риск, да гарантира, че дейностите по предотвратяване или справяне с рисковете се изпълняват, да установи сбъдването на кой риск е причинило съответните проблеми, да документира информация, която да се използва при следващ анализ на риска

## Slide 11: Въпроси…