## Slide 1: Управление на ресурси
Лекция 3

## Slide 2: Съдържание
Какво са ресурсите
Типове ресурси
Управление на ресурси

## Slide 3: Какво са ресурсите?

## Slide 4: Ресурси
Ресурсите са необходими, за да се изпълнят задачите от даден проект
Могат да бъдат:
  Хора
  Оборудване
  Апаратура
  Финансиране
Примери:
  мениджъри, разработчици, среди за разработка

## Slide 5: Типове ресурси

## Slide 6: Типове ресурси
Трите основни типа ресурси са:
  Човешки ресурси
  Материални ресурси
  Капиталови ресурси

## Slide 7: Човешки ресурси
Множество от хора
Изграждат работната сила на една организация
Най-важните ресурси в организацията

## Slide 8: Подходящи човешки ресурси
Точният брой и тип хора в точното място, които индивидуално или колективно допринасят за постигане целите на дадена организация

## Slide 9: Човешки ресурси (примери)
Включват някои от заинтересованите лица за проекта, като:
  Членове на екипа
  Помощен персонал
  Доставчици на услуги
  Бизнес анализатори и др.

## Slide 10: Капиталови ресурси
Инструментите и инфраструктурата, които се използват за производство на други стоки и услуги
Повечето активи на една организация могат да бъдат определени като капиталови
Примери:
  Дървен материал
  Плат
  Желязо

## Slide 11: Алтернативни разходи (opportunity costs)
Те са от особено значение
Пропусната полза от една употреба на ресурсите, различна от тази, която е избрана за текущо-предприетия прект

## Slide 12: Управление на ресурси

## Slide 13: Управление на ресурси
Основен фактор за довеждането на проекта до успешен или неуспешен край
Голямо влияние върху:
  Графиците
  Цената
  Качеството
  Управлението на риска

## Slide 14: Управление на човешки ресурси
Цели се използване на служителите по възможно най-ефективния начин
Отговорник е мениджър човешки ресурси (human resources manager)

## Slide 15: Разпределяне на ресурсите по задачи
Определяне какви ресурси са необходими за всяка от дейностите по проекта
Ресурсите трябва да бъдат използвани по възможно най-ефективния начин
Наличност на ресурси
Необходими ресурси
Изпълнен графика на проекта
Последователност от дейности
Управление на ресурси

## Slide 16: Въпроси?