## Slide 1: Оценка на ресурси
Лекция 3
продължение

## Slide 2: Съдържание
Експертна оценка
Анализ на алтернативите
Публикувани оценки на данни
“Top-Down” и “Bottom-Up” оценки

## Slide 3: Експертна оценка

## Slide 4: Експертна оценка
Становище въз основа на опита на един или повече експерти в областта на определена дейност или проект
Обикновено експертните знания се предоставят от външен човек или екип

## Slide 5: Експертна оценка (продължение)
Резултатът от оценката предтавлява доклад, включващ:
  Списък с откритите/евентуалните проблеми
  Препоръки за остраняване на проблемите
  Срокове за изпълнение на проекта
  други

## Slide 6: Анализ на алтернативите

## Slide 7: Анализ на алтернативите
Една от основите, изполвани при вземането на финансови решения
Възможни приложения:
  Трябва да се вземе решение дали да затворите предприятието по Коледа и Нова година.
    Ако решите да работите, примерно ще спечелите 2000 лева.
    Заради религиозните вярвания и състраданието ви към служителите и за да спечелите лоялността на служителите, вие решавате да затворите
    В описания пример загубите са 4000 лева и за двата дни, но те са пожертвани за сметка на други придобивки

## Slide 8: Анализ на алтернативите - Фактори
Качествени фактори
  Сигурност
  Стандарти
Количествени фактори
  Разходи
  срокове

## Slide 9: Публикувани оценки на данни

## Slide 10: Публикувани оценки на данни
Помагат за определяне на:
  Разходите за единица ресурс
  Темповете на производство

## Slide 11: “Top-Down” и “Bottom-Up” оценки

## Slide 12: “Top-Down” оценка
Оценка “отгоре надолу”
Много популярна в съвременното управление на проекти
Насоките идват отгоре:
  Главните мениджъри дават насоки, планове, информация
  Всички очаквания на мениджърите трябва да са ясно комуникирани с всички участници в проекта
Екипите/отделните участници имат по-голяма свобода на действие

## Slide 13: “Bottom-Up” оценка
Оценка “отдолу нагоре”
Всяка задача се разбива на по-малки компоненти
Сумират се оценките за отделните компоненти и така се получава общата оценка
Отделните участници в проекта са поканени да вземат участие във всички стъпки на проекта

## Slide 14: Смесени оценки
Взимат се предимствата на “Top-Down” и “Bottom-Up” оценките

## Slide 15: Въпроси?